Костромской государственный университет

(КГУ)

ПРОТОКОЛ

проведение первого спринта

18.03.2026                                                                                                             №1

Присутствовали:

- Менеджер – Хватик Мария Петровна

- Бизнес-аналитик – Внукова Арина Алексеевна

- Архитектор ПО – Кузнецова Елизавета Александровна

- Программист – Суханов Артём Сергеевич

- Программист – Ковшиков Михаил Михайлович

Слушали: Внукова Арина Алексеевна, Кузнецова Елизавета Александровна, Суханов Артём Сергеевич, Ковшиков Михаил Михайлович.

Выступавшая Кузнецова Елизавета Александровна отметила, что во время проведения первого спринта возникли проблемы, такие как: нечёткая формулировка задач, неполностью завершённый план задач и плохое распределение работы. Также Елизавета отметила, что столкнулась с трудностью, связанной с нахождением нужных инструментов. Но Елизавета Александровна также отметила, что ей понравилась, что команда работала слажено и смогла успешно завершить 70% задач.

Выступавшая Внукова Арина Алексеевна сказала, что основной проблемой, с которой она столкнулась, является неисправной работой нейронных сетей. Также Арина Алексеевна отметила слаженную работы команды, хорошее распределение задач, что способствовало быстрому выполнению заданий.

Выступавший Суханов Артём Сергеевич сказал, что во время первого спринта он столкнулся с одной проблемой: правильной подборкой нейронных средств, для генерации облика персонажа.

Выступающий Ковшиков Михаил Михайлович сказал, что минусов не заметил. Проблем во время первого спринта не возникло.