Костромской государственный университет

(КГУ)

Промежуточные результаты разработки игры

«КотоКосмос»

29.04.2026                                                                                                             №1

Команда:

Менеджер – Хватик Мария Петровна

Бизнес-аналитик – Внукова Арина Алексеевна

Архитектор ПО – Кузнецова Елизавета Александровна

Программист – Суханов Артём Сергеевич

Программист – Ковшиков Михаил Михайлович

Кострома

2026

На 29.04.2026 было полностью выполнено:

- Разработка идеи

- Разработка характера главного героя

- Разработка сюжета

- Написание итогового сценария

- Генерация фотографий всех локаций игры

- Генерация фотографий эмоций главного героя

Практически доделано (осталось доработать 20%):

- Программирование пролога игры

- Программирование первой главы игры

Планируется выполняться:

- Подборка музыки (звуков) для игры

- Программирование второй главы

- Программирование финалов

Планы выполняются точно со сроком. До конца мая наша команда должна полностью завершить проект, и на выходе мы получить интересную игру-новеллу с увлекательным сюжетом.